Iktatószám: SZ/999/4/2010.

ELŐTERJESZTÉS

A szennyvíztisztító beruházáshoz kapcsolódó az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló tender eredményének jóváhagyása tárgyában

Tisztelt Képviselő testület!

A 132/2009. (V. 14.) sz. Kt. határozat a „Pécel Város Szennyvíz-tisztításának hosszú távú megoldása” c. KEOP 1.2.0/1F azn. sz. megaprojekt előkészítése tárgyában – a közbeszerzési eljárás során nyertes – ötfajta szaktanácsadói (tervezés és művezetés, projektmenedzselés, könyvvizsgáló, műszaki ellenőrzés és tájékoztatás) szolgáltatót jelölt ki.

A tavaly megkötött szerződések közül a BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel kötött tervezési és művezetési szerződést – a projekt előrehaladása érdekében – ún. építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló szolgáltatás megrendeléssel kellett kiegészíteni. A tárgyban a projekt kapcsolódó beszerzésit bonyolító Takta-Osi Kft. három ajánlattételre irányuló tender-felkérőt küldött ki 2010. VIII. 30.-án az alábbi cégek részére:

- COMPUTERV GM Kft. (1074 Bpest, Dohány u. 104-106.)

- BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolg. és Tanácsadó Kft. (1012 Bpest, Attila út 111.)

- JEL Építész Műterem Kft. (2840 Oroszlány, Népek barátsága út 37.)

A 2010. IX. 06.-án kelt bontási jegyzőkönyv szerint az alábbi ajánlatok érkeztek be:

- COMPUTERV GM Kft.			3.000.000, - Ft + áfa

- BDL Kft.					2.000.000, - Ft + áfa

- JEL Építész Műterem Kft.			2.670.000, - Ft + áfa

Mivel a tender során a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat nyertessége került meghatározásra a kiküldött felkérésben, ezért az ún. építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló szolgáltatás megrendelés tárgyában a BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel kell megkötnünk az 1. sz. melléklet szerinti megbízási szerződést.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy – a „Pécel Város Szennyvíz-tisztításának hosszú távú megoldása” c. KEOP 1.2.0/1F azn. sz. megaprojekt előkészítése keretében –, az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése tárgyában az 1. számú mellékletbe foglalt Megbízási szerződést kösse meg.

Szöllősi Ferenc

határidő 2010. november 20.

felelős: polgármester

melléklet: 1.) Megbízási szerződés - az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséről

előterjesztést készítette:

dr. Székely Attila - jogi előadó

SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenőrizte:

dr. Rimóczi Imre aljegyző

az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi kifogást nem emelek:

dr. Csizmadia Julianna

c. főjegyző

1. sz. melléklet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

Megrendelő:  Pécel Város Önkormányzata

címe:  2119 Pécel, Kossuth tér 1. ,

tel.: 06 28/452-745, Fax: 06 28/452-746,

e-mail: polgarmester@pecel.hu,

képviseli:        Szöllősi Ferenc polgármester

Tervező: BDL Környezevédelmi, Tervező, szolgáltató és Tanácsadó Kft.

székhelye 1012 Budapest, Attila út 111.,

tel./fax: 2240670, / -71

e-mail: info@bdl.hu; horvath.csaba@bdl.hu

adószáma: 11794077-2-41,

cégjegyz. sz.: Cg-01-09-677099

képviseli: Horváth Csaba cégvezető

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint FIDIC Sárga könyves tendertervhez csatolandó, az indikatív tervre kidolgozott tervezői költségvetés elkészítése „Pécel Város szennyvíz-tisztításának hosszú távú megoldása” KEOP 1.2.0/1F azonosító számú pályázati projekt megvalósításához, a hatályos és vonatkozó jogszabályok szerinti tartalommal.

Az építési engedélyezési dokumentáció tartalma: 6 db új építmény

Mechanikai előtisztító létesítmény -alaprajz, metszetek, homlokzatok, építménymagasság számítás

Iszapvíztelenítő létesítmény -alaprajz, metszetek, homlokzatok, építménymagasság számítás

Telepi kiszolgáló épület -alaprajz, metszetek, homlokzatok, építménymagasság számítás

Biológiai műtárgy -alaprajz, metszet

Havária vésztározó medence -alaprajz, metszet

Nyers szennyvíz átemelő műtárgy  -alaprajz, metszet

A bontási engedélyezési dokumentáció tartalma: 6 db építmény

kétszintes ülepítő műtárgy -alaprajz, metszetek, nézet, fotódokumentáció

biológiai csepegtetőtest műtárgy (átmérő 12,60m) -alaprajz, metszet, fotódokumentáció

biológiai csepegtetőtest műtárgy (átmérő 8,00m) -alaprajz, metszet, fotódokumentáció

rothasztó tartály műtárgy -alaprajz, metszetek, fotódokumentáció

utótisztító műtárgy -alaprajz, metszetek, fotódokumentáció

utótisztító medence -alaprajz, metszetek, fotódokumentáció

3. A SZERZŐDÉS MŰSZAKI TARTALMA

Építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint FIDIC Sárga könyves tendertervhez csatolandó, az indikatív tervre kidolgozott tervezői költségvetés elkészítése a vonatkozó jogszabályok szerinti tartalommal, különös tekintettel az OTÉK és Pécel város Rendezési és Szabályozási terveinek előírásaira.

4. TERVEZÉSI DÍJ - SZÁMLÁZÁS

SZJ 74.20.34.0. besorolású tevékenység.

4.1 	Az előző pontban rögzített tartalmú tervezési munka díja (megegyezés szerinti átalányáron):

2.000.000,-Ft + ÁFA

4.2 	A Tervező teljesítése akkor maradéktalan, ha a felülvizsgált, ellenőrzött tervdokumentációt elkészíti, és 10 példányban átadja a megrendelőnek.

4.3 	Megrendelő a benyújtott számlát, az igazolt teljesítés időpontjától követő 60  napon belül, átutalással egyenlíti ki a Kbt 305. § (3) bekezdése és az Art. 36/A. § szerint.

4.4	Teljesítésnek az ütemezés szerint megjelölt, teljes tervdokumentáció, jelen szerződés szerint történő átadása minősül. A teljesítés helye a Megrendelő székhelye.

4.5	A Tervező a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására köteles.

4.6	A Tervező köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.

4.7	Megrendelő a szerződésben szereplő munkát átvételi elismervénnyel (mennyiségi teljesítés), illetve a terv minőségét jóváhagyó jegyzőkönyvvel (teljesítésigazolás) veszi át a Tervezőtől. Az átvételi elismervény a terv átadásával egyidőben kerül átadásra.

4.8	Megrendelő köteles a részére átadott tervek minőségét 5 munkanapon belül felülvizsgálni, vagy az általa megbízott Tervellenőrrel felülvizsgáltatni. A felülvizsgálatot követően Megrendelő köteles a terv minőségét jóváhagyó jegyzőkönyvet kiadni Tervező részére. Amennyiben Megrendelő 5 munkanap elteltével nem jelez vissza Tervező felé, úgy Felek elfogadottnak tekintik a Tervező által leszállított tervek minőségét és Tervező részszámláját kiállíthatja, melyet Megrendelő köteles befogadni.

4.9	A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a terv a követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TERVSZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK ÉS PÉLDÁNYSZÁM

5.1 	A kiviteli tervek elkészítésének határideje (az aláírt szerződés és a 6.1 pontban részletezett adatszolgáltatás 2010. év október hó 19. napig történő kézhez vétele esetén):

2010. év november hó 15. nap

5.2 	A szerződés időtartama: a szerződés aláírásától  2010. november hó 30-ig

5.3. Tervező az Építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint FIDIC Sárga könyves tendertervhez csatolandó, az indikatív tervre kidolgozott tervezői költségvetést 10 db nyomtatott pld.-ban szállítja Megrendelő részére. Tervező az elkészült tervdokumentációkat digitális  formában (CD, vagy DVD adathordozón) 2 pld.-ban szállítja Megrendelő részére, olyan módon, hogy a Megrendelő rendelkezésére álló szoftverek alkalmasak legyenek annak megnyitására és a dokumentáció sokszorosítható legyen.

5.4    Megrendelő előteljesítést elfogad.

6. ADATSZOLGÁLTATÁSOK, EGYEZTETÉSEK, KONZULTÁCIÓK

6.1 	Tervező részére Megbízó a szerződés aláírásával együtt rendelkezésre bocsátja:

| Tervezési tevékenységhez szükséges adatok megnevezése | Szolgáltatás határideje |
| --- | --- |
| 1. A teljes szennyvíztisztító telep megvalósulási tervdokumentációja, illetve digitális tervezési alaptérkép | A szerződés aláírásával egyidejűleg. |
| 2. Megrendelői specifikációk az alkalmazandó megoldásokra és anyagokra vonatkozóan (amennyiben rendelkezésre áll ilyen) | A szerződés aláírásával egyidejűleg |
| 3. A tervezési koncepció kialakításához szükséges kérdések, illetve a tervezés során felmerülő üzemeltetési, karbantartási és egyéb kérdések megválaszolása, illetve a döntések meghozatala | Folyamatosan, az információkéréstől számított 3 napon belül |
| 4. Az érintett terület tulajdonosának a fejlesztéshez történő hozzájáruló nyilatkozata | Tervek benyújtása engedélyeztetésre |
| 5. Talajmechanikai szakvélemény a telep területéről | A szerződés aláírásával egyidejűleg |
| 6. A tervezett szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyezési tervei | 2010. 10.15. |

6.2	Megrendelő köteles a Tervező által kért adatszolgáltatást határidőn belül teljesíteni, tudomásul veszi, hogy adatszolgáltatási és közbenső intézkedési kötelezettségek terheli.

6.3 A tervezés során tervező a Megrendelővel konzultál, az általa megjelölt szervezetekkel, valamint az illetékes Hatóságokkal - a Megrendelő jelenlétében, vagy felhatalmazásával - egyeztet.

6.4 Tervező részt vesz minden, a Megrendelő által igényelt egyeztető tárgyaláson, előzetes értesítést követően.

6.5	Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden olyan körülményről, amely a szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő okot szolgáltat arra, hogy az együttműködési jószándékot a másik Fél kétségbe vonja és az esetet úgy minősítse, hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát.

6.6	Tervező értesíti Megrendelőt, ha a tervdokumentációk elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés válik szükségessé. Ezek teljesítésére Megrendelő a megkeresés időpontjától számított 5 munkanapon belül köteles intézkedni.

6.7	Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói tevékenységet a vonatkozó kötelező jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok, stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi. Amennyiben a szerződéses ajánlat megtétele után hatályba lépett kötelező jogi normák a szerződés megváltoztatását teszik szükségessé, úgy a szerződő felek ezen új jogi normák szerint új szerződést kötnek (az eredeti szerződést módosítják), avagy a szerződéskötéstől elállnak.

6.8	Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles figyelmeztetéssel élni.

7. EGYEBEK

7.1. Felek a szerződést kizárólag a Kbt 303. §  szerint módosíthatják.

7.2. A Tervező 0,2 %/nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles amennyiben az 5.1. pontban meghatározott határidőhöz képest késedelembe esik. Ha a késedelem mértéke a 30 naptári napot eléri a Megrendelő a szerződéstől elállhat és a szerződéses érték 20 %-át kitevő meghiúsulási kötbér illeti meg.

7.3	Megbízó a Tervező teljesítésekor az elvégzett tervezési munkáról REFERENCIA IGAZOLÁS-t állít ki 5 pld-ban Tervező részére, amelyben rögzítésre kerülnek az elvégzett tervezési munka adatai, a Kbt. vonatkozó előírásainak megfelelő tartalommal és részletességgel. Megrendelő vállalja, hogy Tervező esetleges későbbi közbeszerzési pályázaton való indulásához, az adott ajánlattételi felhívásnak megfelelő referenciaigazolást állít ki.

7.4	Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetén, időbeli korlátozás nélkül a tudomásukra jutott bizalmas információkat jogosulatlan személlyel nem közlik. Nem hozzák nyilvánosságra, nem reprodukálják a szerződés előkészítése-, megkötése-, vagy teljesítése során tudomásukra jutott – szóbeli, írásbeli – a Feleknek a jelen szerződésben foglalt jogviszonyával összefüggő, műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot – ide értve a költségekre, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat –, kivéve, ha a közléshez a másik szerződő Fél előzetesen írásban hozzájárult, vagy ha azt jogszabály kötelezővé teszi.

7.5. 	Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

7.6	Jelen szerződés 6 pld.- ban készült, ebből 2 db a Tervező példánya.

7.7.    A szerződés a felek aláírásával lép életbe.

Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Pécel, 2010. október 19.

........................................................ 	........................................................

Megrendelő	Tervező